武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司
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关于开展2026年“安全生产月”宣传教育 暨隐患排查整治活动的通知


各在建项目施工、监理、跟踪审计单位：
今年6月是第25个全国 “安全生产月”,主题为 “人 人讲安全、个个会应急—-排查整治风险隐患”。为深入贯彻 习近平总书记关于安全生产的重要论述，落实国家和省、市统一 部署，结合我单位实际，现就开展2026年“安全生产月”宣 传教育暨隐患排查整治工作要求通知如下。
一、总体要求
深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述 和重要指示批示精神，贯彻执行上级关于安全生产的决策部署， 紧扣2026年全国“安全生产月”主题，全面排查整治在建工程 项目各类风险隐患，提升全员安全意识、避险逃生能力及本质安 全水平，坚决防范和遏制各类生产安全事故发生，为单位高质量 发展提供坚实安全保障。
二、组织领导
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成立由公司党委委员、副总经理李伟同志任组长，综合办公 室、工程部、稽核部相关人员组成的工作小组，对各在建项目“安 全生产月”宣传教育暨隐患排查整治活动进行督导检查。
三、活动时间
2026年6月8日—2026年6月30日。
四、活动内容
1.各在建项目围绕隐患识别、应急处置、避险疏散，重点开 展基坑(支)坍塌、高坠、触电、有限空间应急演练。深入排查坍 塌、高坠、物体打击、机械伤害等各类安全隐患；
2.区经开投公司工作小组对各在建项目进行督导检查。主要 检查工程建设有关责任主体和机构质量行为；质量安全隐患排查 整治和宣传教育、应急演练开展情况。(检查表格附后)
五、工作要求
1.提高政治站位，加强组织领导。各在建项目施工单位要充 分认识开展“安全生产月” 活动的重要意义，项目负责人要亲 自部署、亲自督导，结合自身实际制定细化实施方案，统筹推进 各项工作落地。
2.坚持问题导向，务求工作实效。力戒形式主义、官僚主义， 聚焦实际问题，扎实开展宣传教育、隐患排查和应急演练，切实 解决现场实际安全问题，提升安全管理水平。
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3.强化宣传总结，营造浓厚氛围。各在建工程监理单位加强 监督指导，活动期间做好文字、图片、视频等资料留存。活动结 束后，于7月5日前将活动总结、隐患排查整治台账及相关影 像资料报送至经开投公司综合办公室。
特此通知。


附件：1.工程项目“宣传月”活动督导检查时间安排表
2.工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
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附件1

工程项目“宣传月”活动督导检查时间安排表


	
序号
	
项目名称
	检查组
联系方式
	
计 划 检 查 时 间

	
1
	武汉航空新材料产业园(一期)
集创路(天鹅湖大道至武航大道段)道路排水工程
	钱骏13207198866 郑黎18171502860
	
6月15日

	
2
	武汉蔡甸经济开发区绿色产业双创培训孵化中心建设
项目(A区)
	谢喆
17340516949
	
6月16日

	3
	康湾一街(千子山大道至玛瑙四路段)道路及配套工 程
	梁康
15927314151
	6月17日

	4
	星光大道(丁九街至群雁三街段)污水管网工程
	李靖
18040555806
	6月18日

	
5
	武汉蔡甸经济开发区产业综合配套项目
武汉蔡甸爹山街工业园公共服务设施配套建设项目二
期工程
	戴义力
18771971838
	
6月22日

	6
	蔡甸经开区常福、山片区隐患排水管网改造工程
	曹一博
13317163561
	6月23日

	7
	武汉 ·智能网联汽车零部件产业园一期
	吴仁博
18672979363
	6月24日

	8
	武汉蔡甸经济开发区区域集中供热(一期)
	卢先卓
13720277430
	6月25日

	9
	瑠环六路(常福大街至群雁三街段)污水管网工程
	卢先卓
13720277430
	6月26日

	10
	常安大街(常贵大街至檀树大道段)道路及配套工程
	郭思弈
13349945121
	6月29日

	11
	汽车座椅总成生产线技术升级及厂房改造工程 无人售货机生产线技术升级及厂房改造工程
	刘进林
13971391690
	6月30日
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附件2
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

	
	序号
	检查项目
	检查内容
	评价

	建设单位
	1
	施工前办理施工图设计文件审查情况
	检查施工图设计文件审查资料
	□符合
□不符合

	
	
2
	组织图纸会审、设计交底、设计变更工 作情况
	按规定组织
未按规定组织
	□符合
□不符合

	
	
3
	原设计有重大修改、变动的，施工图设 计文件重新报审情况
	按要求重新报审 未重新报审
	□符合
□不符合

	施工单位
	
4
	施工组织设计或施工方案审批及执行情 况
	按规定审批
未按规定审批
	□符合
□不符合

	
	5
	施工技术交底情况
	按规定交底
未按规定进行交底
	□符合
□不符合

	
	
6
	
工程技术标准及审查合格的施工图设计 文件的实施情况
	按照工程技术标准及审查合格的 施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格 的施工图设计文件实施
	
□符合
□不符合

	
	7
	质量问题和质量事故处理情况
	处理及时，整改措施有效 未按规定处理
	□符合
□不符合

	
	8
	单位资质情况
	单位资质符合相应要求单位资质 不符合相应要求
	□符合
□不符合

	
	

9
	
总监理工程师资格及履责情况
	总监理工程师资格符合相应要 求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求， 不按规定到岗履责
	
□符合
□不符合

	
	

10
	

项目监理部人员配备及到位情况
	项目监理部关键岗位人员配备齐 全，资格符合要求，且按规定到 岗履责项目部关键岗位人员配备 不全，资格不符合要求，或不按 规定到岗履责
	
□符合
□不符合

	
	
11
	监理规划、监理实施细则的编制、审批 情况
	按规定编制、审批
未按规定编制、审批
	□符合
□不符合

	
	
12
	对施工组织设计、专项施工方案的审查 情况
	按规定进行审查
未按规定进行审查
	□符合
□不符合

	
	
13
	对材料、构配件、设备投入使用或安装 前进行审查情况
	按规定进行审查
未按规定进行审查
	□符合
□不符合
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	监 理 单 位
	
14
	
对分包单位的资质进行核查情况
	按规定进行核查
未按规定进行核查
	□符合  口不符合

	
	
15
	
见证取样制度的执行情况
	按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
	口符合
□不符合

	
	
16
	
组织和审查工程变更情况
	按规定进行审查
未按规定进行审查
	□符合
□不符合

	
	
17
	对重点部位、关键工序实施旁站监理情 况
	按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
	□符合
□不符合

	
	
18
	隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分 部)工程质量验收情况
	按规定进行验收
未按规定进行验收
	□符合
□不符合

	
	

19
	

质量问题通知单签发及质量问题整改结 果的复查情况
	质量问题通知单签发手续齐全， 质量问题整改结果的复查及时， 资料齐全
未按规定签发质量问题通知单， 质量问题整改结果不复查
	

□符合
□不符合

	
	
20
	监理工程师是否按照工程监理规范的要 求，采取旁站、巡视和平行检验等形
式，对建设工程实施监理
	按照工程监理规范的要求实施监 理
未按照工程监理规范的要求实施 监理
	□符合
□不符合

	工程质量检测
	
21
	
是否超出资质范围从事检测活动
	在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务
	□符合
□不符合

	
	
22
	
检测报告内容及结论
	检测报告完整规范，结论明确
检测报告检测项目不全，关键信 息不完整，检测结论错误或不明 确
	□符合
□不符合

	结 果 统 计
	建设单位
	符合       项                   不符合      项

	
	施工单位
	符合       项                   不符合      项

	
	监理单位
	符合       项                   不符合      项

	
	工程质量检测机构
	符合       项                   不符合      项

	
	合计
	符合       项                   不符合      项


检查组成员签字：                                          检查日期：
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