关于开展2026年“中秋、国庆”节前安全检查的通知

公司各部室、各在建项目部、航晟建设公司：
2026年“中秋、国庆”双节将至，为切实防范化解施工领域安全风险，坚决遏制重特大事故发生，公司将于近期开展节前安全生产检查。现将有关事项通知如下：
一、 检查时间
2026年9月18日至9月30日。
自查自纠阶段（9月18日—9月20日）相关单位及部室全面开展隐患自查，建立台账，落实整改。
督查抽查阶段（9月20日—9月30日）成立专项检查小组，由公司领导带队对各重点在建项目开展现场督查。
二、 检查范围
各在建房屋建筑、市政基础设施工程等。
3、 工作要求
（一）提高站位，压实责任：各在建项目部要深刻认识节前安全生产的严峻形势，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，项目负责人要切实履行安全生产“第一责任人”职责，亲自部署、亲自检查，确保责任层层传导落实。
    （二）全面排查，闭环整改：各在建项目部要全面开展隐患排查，对发现的隐患保持“零容忍”，建立隐患整改台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限，实行“闭环销号”管理，确保隐患动态清零。
    （三）强化值守，畅通信息：节日期间，各项目要严格执行值班值守制度，确保通讯联络畅通，若发生突发险情或事故，必须第一时间按照规定程序上报，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报情况。
[bookmark: _GoBack]请各单位于2026年9月28日前，将节前安全检查隐患整改台账与值班表报送至综合办公室。
特此通知。

武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司
2026年9月18日









经开投公司在建项目第三方安全检查计划表
	序号
	项目名称
	计划检查日期
	备注

	1
	武汉蔡甸经济开发区绿色产业双创培训孵化中心建设项目（A区）
武汉蔡甸经济开发区产业综合配套项目
	9月20日下午
	

	2
	武汉航空新材料产业园项目
	9月21日上午
	

	3
	武汉智能网联汽车零部件产业园（一期）
	9月21日下午
	

	4
	武汉半导体装备产业园（一期）
蔡甸经开区常福、奓山片区隐患排水管网改造工程（奓山、永安、大集片区）
	9月22日下午
	

	5
	中坤照明厂房改造工程（无人售货机生产线技术升级及厂房改造工程）
弗吉亚厂房改造工程（汽车座椅总成生产线技术升级及厂房改造工程）
	9月23日下午
	



